STAGE 0 · ENGINEERING BASELINE

SRM 供应商协同管理系统

阶段0：系统工程架构与功能骨架搭建

面向后续多 Agent 并行开发的统一代码基线
前后端分离 · 模块化单体 · 双前端应用 · 统一菜单权限

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 开发执行版（待执行） |
| 编制日期 | 2026年7月22日 |
| 设计基线 | 《SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0》 |
| 建议存放 | srm-system/docs/02-业务需求与功能规划/ |
| 执行对象 | Codex 主架构开发；后续 OpenCode/其他 Agent 按模块开发 |

阶段0完成定义　不是完成任何业务模块，而是交付一个可以构建、启动、登录、按权限加载菜单，并能打开全部功能占位页的全新 SRM 工程基线。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-22 | 开发执行版 | 依据已通过评审的总体蓝图，定义阶段0代码、目录、菜单、权限、数据库、部署和验收基线。 |

## 基线输入

- 《SRM供应商协同管理系统蓝图与总体设计说明书 V1.0》：唯一业务与总体架构基线。

- 《SRM_V1.0分阶段实施与开发任务总表_执行版》：阶段0至阶段6的执行顺序与验收主控表。

- 已确认的新建策略：旧 SCM 仅作代码和经验参考，不复制旧业务结构，不在旧仓库内继续重构。

- 已确认的部署策略：一台服务器承载正式环境，本地构建后上传部署，源码仓库不承担云端镜像构建。

## 阅读与执行顺序

- 先确认第2章范围与禁止事项，防止把阶段0扩张为业务开发。

- 按第4至第9章冻结工程目录、模块、菜单、权限、API和数据库规范。

- 按第11章任务包顺序实现，不并行修改共享基线文件。

- 按第13章逐项验收；全部通过后才允许模块 Agent 并行进入阶段1及后续业务开发。

## 任务书导航

| 章节 | 用途 |
| --- | --- |
| 1–3 | 任务目标、范围、技术与架构决策 |
| 4–5 | 目标工程目录、12个一级域及功能骨架 |
| 6–9 | 后端、前端、权限菜单、API与数据库规范 |
| 10–11 | 部署运行基线与实施任务包 |
| 12–14 | 交付物、验收、边界与后续交接 |
| 附录A–C | 菜单路由权限清单、目录树、执行报告模板 |

# 1. 任务定位与目标结果

阶段0由 Codex 作为主架构开发者执行，目标是把已评审通过的 SRM 蓝图转换成一套可运行、可验证、可供多个开发 Agent 共同遵守的工程基线。阶段0结束后，业务模块开发者不再自行决定根目录、包结构、路由、菜单编码、权限格式、响应格式或部署方式。

核心结果　在全新 srm-system 仓库中完成前后端分离、内部端与供应商端双应用、Java 模块化单体、12个一级业务域、二级功能页面骨架、最小登录鉴权、动态菜单、数据库迁移和 Docker 本地运行基线。

## 1.1 阶段0成功标志

- 新仓库能够从空环境按 README 一次启动，前后端构建全部通过。

- 内部用户可以登录，SUPER_ADMIN 可以看到12个一级域并访问所有已启用占位页面。

- 菜单来自后端数据库与角色授权，前端不是写死一套绕过权限的侧栏。

- 前端路由、菜单编码、权限码、组件键和目录结构一一对应，并有自动校验。

- 后端12个领域包均已建立边界，公共代码、平台代码和领域业务代码职责清晰。

- 供应商门户作为独立前端应用可构建和打开，但其业务登录及供应商隔离在后续阶段实现。

- 本地 Docker Compose 可以启动 MySQL、后端、内部端、供应商端和 Nginx；不执行服务器部署。

## 1.2 后续多 Agent 协作价值

| 约束对象 | 阶段0冻结内容 | 后续收益 |
| --- | --- | --- |
| 模块 Agent | 只在被分配领域目录内开发 | 减少并行冲突和跨域随意改表 |
| 前端 Agent | 路由、组件键、API类型和共享组件边界 | 不重复发明布局、请求封装和菜单 |
| 后端 Agent | 模块包、API响应、异常、分页、审计字段 | 接口风格统一，Codex复核成本下降 |
| Codex 主架构 | 共享基线文件和跨模块变更审批权 | 集中处理公共能力和合并冲突 |
| IDE Agent | 固定构建、lint和测试命令 | 可快速发现类型、格式和依赖问题 |

# 2. 开发范围与明确不做

## 2.1 本阶段必须完成

- 建立 srm-system 根工程、Git基础文件、工程说明和五类 docs 目录兼容结构。

- 建立 Java 17 + Spring Boot 3 + Maven 后端，采用包级模块化单体。

- 建立 npm workspaces 前端工作区：internal-web、supplier-web、shared-ui、api-client、shared-types、config。

- 建立12个一级业务域、85个V1.0二级页面骨架；工作台作为首页且不显示固定二级菜单。

- 建立最小内部身份闭环：登录、刷新、退出、当前用户、动态菜单、接口鉴权和SUPER_ADMIN种子。

- 建立系统基础迁移、菜单权限种子、统一响应/异常/分页、追踪ID、健康检查和日志脱敏。

- 建立本地Docker Compose、Nginx反代、环境变量样例、构建检查脚本和基础验收记录。

- 建立模块边界测试、路由菜单一致性校验和最小冒烟测试。

## 2.2 本阶段明确不做

- 不开发供应商、寻源、合同、供应源、采购、交付、质量、结算、绩效等业务CRUD或业务表。

- 不迁移旧 SCM 的菜单、数据库、业务代码和历史交易数据。

- 不完成系统管理各页面的正式CRUD；用户、角色、数据域和流程管理页面仍为占位页。

- 不实现完整SSO/OIDC、MFA、供应商账号生命周期、字段级权限、审批流程引擎和数据范围过滤。

- 不引入微服务、服务注册中心、消息中间件、Redis、Elasticsearch、Kubernetes或云原生编排。

- 不实现ERP、PLM、QMS、WMS或财务真实接口，只建立集成契约与预留目录。

- 不创建云端CI构建镜像流程，不推送远程仓库，不部署正式服务器，除非用户另行明确授权。

禁止范围漂移　占位页只证明信息架构和权限链路，不得顺手实现业务列表、详情、审批、模拟数据或复杂仪表盘。

## 2.3 阶段边界说明

| 能力 | 阶段0做到 | 后续阶段继续 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | 本地内部账号、令牌、当前用户 | SSO/OIDC、MFA、供应商账号生命周期 |
| 权限 | 菜单/接口RBAC最小闭环 | 角色挂载用户管理、数据范围、对象参与和字段权限 |
| 工作台 | 统一首页空壳和区块占位 | 真实待办、审批、预警、指标和进度聚合 |
| 业务模块 | 目录、包、路由、菜单和占位页 | 领域模型、数据库、接口和真实页面 |
| 集成 | 适配器目录、外部标识与幂等规范 | 真实ERP/QMS/WMS/财务对接 |
| 部署 | 本地Compose和生产模板 | 服务器安装、数据切换、监控和正式上线 |

# 3. 已冻结的技术与架构决策

| 编号 | 决策项 | 冻结结论 |
| --- | --- | --- |
| A0-01 | 工程形态 | 全新单仓库 srm-system；前后端分离；后端模块化单体，不拆微服务。 |
| A0-02 | 后端技术 | Java 17、Spring Boot 3.x、Maven、Spring Security、Spring JDBC/NamedParameterJdbcTemplate、Flyway、MySQL 8。 |
| A0-03 | 前端技术 | Node 22、npm workspaces、Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus；内部端与供应商端独立构建。 |
| A0-04 | 应用边界 | srm-internal-web承载内部12域；srm-supplier-web承载供应商门户；只复用无业务权限判断的UI、类型和SDK。 |
| A0-05 | 根包与命名 | Maven groupId 与Java根包统一为 com.srm；后端模块名与前端一级域目录一一对应。 |
| A0-06 | API | 统一 /api/v1；REST JSON；错误、分页、追踪ID和幂等规则固定；禁止Controller直接返回Map。 |
| A0-07 | 数据库 | Flyway是结构迁移唯一权威；snake_case；BIGINT主键；UTC存储；业务编码独立；逻辑删除和乐观版本按对象使用。 |
| A0-08 | 认证 | 阶段0采用本地账号与Spring Security最小实现；生产密钥和初始管理员密码只从环境变量注入。 |
| A0-09 | 部署 | Docker Compose + Nginx + MySQL；本地构建镜像/产物后上传单服务器；不建立付费云构建流水线。 |
| A0-10 | 旧系统 | 旧SCM不作为业务基线；不得复制旧包名、旧菜单树和旧业务表。 |

非阻塞预留　正式PO权威源、IQC权威边界和结算边界不影响阶段0工程骨架；集成对象统一预留 source_system、external_id、external_version 与幂等键契约，业务决策在对应阶段前关闭。

## 3.1 目标应用架构

图1　阶段0目标应用与工程结构

# 4. 目标工程目录

以下目录作为阶段0冻结结构。未列出的顶层目录不得由模块Agent自行新增；确需增加时由Codex主架构先修改基线。

项目根目录

srm-system/
├── backend/
│   ├── pom.xml
│   ├── src/main/java/com/srm/
│   │   ├── SrmApplication.java
│   │   ├── common/              # 响应、异常、分页、工具和通用契约
│   │   ├── config/              # Spring与环境配置
│   │   ├── security/            # 认证、令牌、权限入口
│   │   ├── platform/            # 菜单、审计、附件、集成等共享平台契约
│   │   ├── workbench/           # 01 工作台
│   │   ├── supplier/            # 02 供应商管理
│   │   ├── sourcing/            # 03 战略寻源
│   │   ├── contract/            # 04 合同与价格管理
│   │   ├── source/              # 05 供应源管理
│   │   ├── procurement/         # 06 采购协同
│   │   ├── delivery/            # 07 交付与收货协同
│   │   ├── quality/             # 08 供应商质量管理
│   │   ├── settlement/          # 09 对账与结算协同
│   │   ├── performance/         # 10 绩效与风险管理
│   │   ├── masterdata/          # 11 基础数据中心
│   │   └── system/              # 12 系统管理
│   ├── src/main/resources/
│   │   ├── application.yml
│   │   ├── application-dev.yml
│   │   ├── application-prod.yml
│   │   └── db/migration/         # Flyway唯一权威迁移
│   └── src/test/java/com/srm/
├── frontend/
│   ├── package.json             # npm workspaces根
│   ├── apps/
│   │   ├── internal-web/        # 内部12域
│   │   └── supplier-web/        # 供应商门户
│   └── packages/
│       ├── api-client/
│       ├── shared-types/
│       ├── shared-ui/
│       └── config/
├── database/                    # 数据字典、校验与人工运维脚本，不复制Flyway结构SQL
├── deploy/                      # Compose、Nginx、环境样例和生产模板
├── docs/                        # 已确定的5类文档目录
├── scripts/                     # 构建、检查、骨架校验和本地运行
├── AGENTS.md                    # 多Agent共同规则
├── .editorconfig
├── .gitignore
└── README.md

## 4.1 单个后端领域模块内部结构

<module>/
├── api/
│   ├── controller/              # HTTP适配，禁止写业务规则
│   ├── request/                 # 入参DTO与校验
│   └── response/                # 出参DTO，不直接暴露数据库行
├── application/
│   ├── command/                 # 改变状态的用例
│   ├── query/                   # 查询用例
│   └── service/                 # 用例编排与事务边界
├── domain/
│   ├── model/                   # 聚合、实体和值对象
│   ├── enums/                   # 稳定状态码
│   ├── repository/              # 仓储接口
│   └── rule/                    # 领域规则与状态动作
├── infrastructure/
│   ├── persistence/             # JDBC实现与行映射
│   └── integration/             # 外围系统适配器
└── package-info.java            # 模块职责、允许依赖和对外契约

阶段0落地方式　每个领域至少建立 package-info.java 和模块标识；不得为了填满目录批量生成无意义接口。示例分层只在 workbench 或 system 中建立一条最小可运行链路，其余领域保留边界骨架。

## 4.2 前端单个功能目录

apps/internal-web/src/
├── api/                         # 仅调用packages/api-client
├── components/                  # 内部端专用组件
├── layouts/                     # 登录布局与主布局
├── router/
│   ├── index.ts
│   ├── route-registry.ts         # component_key白名单映射
│   └── guards.ts
├── stores/                      # 用户、权限、应用状态
├── views/
│   └── <module>/<feature>/index.vue
├── config/module-manifest.ts
└── main.ts

# 5. 十二个一级功能域骨架

| 序号 | 一级域 | 后端包 | 前端目录 | 路由前缀 | 权限前缀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工作台 | com.srm.workbench | views/workbench | /workbench | workbench |
| 02 | 供应商管理 | com.srm.supplier | views/supplier | /supplier | supplier |
| 03 | 战略寻源 | com.srm.sourcing | views/sourcing | /sourcing | sourcing |
| 04 | 合同与价格管理 | com.srm.contract | views/contract | /contract | contract |
| 05 | 供应源管理 | com.srm.source | views/source | /supply-source | source |
| 06 | 采购协同 | com.srm.procurement | views/procurement | /procurement | procurement |
| 07 | 交付与收货协同 | com.srm.delivery | views/delivery | /delivery | delivery |
| 08 | 供应商质量管理 | com.srm.quality | views/quality | /quality | quality |
| 09 | 对账与结算协同 | com.srm.settlement | views/settlement | /settlement | settlement |
| 10 | 绩效与风险管理 | com.srm.performance | views/performance | /performance | performance |
| 11 | 基础数据中心 | com.srm.masterdata | views/masterdata | /master-data | masterdata |
| 12 | 系统管理 | com.srm.system | views/system | /system | system |

工作台规则　登录成功默认进入 /workbench。工作台不在侧栏下展开固定二级菜单，待办、审批、预警、进度、指标、消息和快捷入口作为页面区块存在。

## 5.1 骨架页面统一行为

- 每个已启用二级功能有独立目录和 index.vue，可被后续模块Agent直接替换。

- 占位页统一使用 shared-ui 的 SkeletonFeaturePage，显示一级域、二级功能、路由、权限码、计划阶段和‘业务功能待开发’状态。

- 占位页不得请求模拟业务接口，不保存业务数据，不展示伪造KPI或样例交易。

- 直接输入路由并刷新不能404；未登录跳登录页；无权限路由显示403页；未知路由显示404页。

- 侧栏名称、排序、可见性和授权来自后端菜单树；前端route-registry只负责安全地解析component_key。

## 5.2 供应商门户骨架

| 门户入口 | 路由 | 权限码预留 |
| --- | --- | --- |
| 首页/任务 | /portal | portal:home:view |
| 企业资料 | /portal/company | portal:company:view |
| 寻源与报价 | /portal/sourcing | portal:sourcing:view |
| 合同与协议 | /portal/contracts | portal:contract:view |
| 订单 | /portal/orders | portal:order:view |
| 发货与收货 | /portal/delivery | portal:delivery:view |
| 质量 | /portal/quality | portal:quality:view |
| 对账与发票 | /portal/settlement | portal:settlement:view |
| 绩效与改善 | /portal/performance | portal:performance:view |

供应商端边界　阶段0只保证supplier-web可独立构建、打开登录页和门户占位导航；不得复用内部用户令牌、内部菜单接口或内部价格/评审字段。真实供应商身份与数据隔离在阶段2实现。

# 6. 后端工程骨架要求

## 6.1 最小可运行接口

| 方法 | 路径 | 阶段0用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | 内部本地账号登录；返回短期访问令牌，刷新令牌采用安全Cookie或等效安全机制 |
| POST | /api/v1/auth/refresh | 刷新访问令牌；可撤销、可过期 |
| POST | /api/v1/auth/logout | 撤销当前刷新会话 |
| GET | /api/v1/auth/me | 当前用户、角色和最小权限摘要 |
| GET | /api/v1/navigation/menus | 按当前用户返回树形菜单；包含route、componentKey、sortOrder和permission |
| GET | /api/v1/meta/modules | 返回12域及阶段状态，用于骨架一致性检查 |
| GET | /actuator/health/liveness | 应用存活，不泄露配置 |
| GET | /actuator/health/readiness | 应用与数据库就绪状态 |

## 6.2 共享技术底座

| 包/能力 | 职责边界 |
| --- | --- |
| common | ApiResponse、PageResult、BusinessException、ErrorCode、时间/ID/校验工具；不得放领域业务状态。 |
| security | Spring Security配置、认证主体、令牌服务、权限注解/拦截、登录失败与会话撤销。 |
| platform.navigation | 菜单树、组件键、排序、可见性和角色菜单查询。 |
| platform.audit | 登录和关键系统操作审计契约；日志字段脱敏。 |
| platform.integration | 外部系统引用、幂等键、Outbox/Inbox接口和适配器目录；阶段0不接中间件。 |
| config | 环境配置、CORS、JSON、时区、OpenAPI开发环境开关、数据库和健康检查。 |

## 6.3 模块依赖规则

- common、config、security、platform不得依赖任何业务领域模块。

- 业务模块只能依赖common、security契约和platform公开契约，禁止直接引用其他模块的infrastructure或repository实现。

- 跨模块查询通过公开QueryService/DTO；跨模块状态改变通过ApplicationService或领域事件契约。

- 一个模块不得直接更新另一个模块的数据表；工作台只做只读聚合，不承载业务状态。

- 使用ArchUnit或等效测试固定依赖规则，违反规则时mvn test必须失败。

## 6.4 代码约束

- Controller只负责协议转换、鉴权入口、参数校验和响应，不写SQL和状态机。

- 公开API必须使用显式Request/Response DTO；禁止返回Map<String,Object>、JdbcTemplate原始行或数据库实体。

- Repository使用NamedParameterJdbcTemplate参数化SQL，禁止字符串拼接用户输入。

- 状态码使用稳定英文code入库，中文仅作为显示标签；禁止散落魔法字符串。

- 事务边界位于application service；外部调用不与长数据库事务混在一起。

- 日志必须带traceId；不得记录密码、令牌、完整银行账号、身份证明或附件内容。

# 7. 前端工程骨架要求

## 7.1 internal-web

- 登录页、主布局、左侧菜单、顶部用户区、面包屑、内容区、403、404和错误页可用。

- 登录成功进入工作台；侧栏按后端菜单树渲染，一级域排序01至12。

- 路由守卫校验登录状态和route meta permission；按钮权限提供统一指令或组合式函数，但阶段0不创建业务按钮。

- route-registry采用静态白名单将component_key映射到懒加载组件，禁止执行后端返回的任意路径。

- API请求通过packages/api-client统一封装，自动注入trace/request信息、处理401刷新和标准错误。

- 标题、品牌、页签统一为‘SRM 供应商协同管理系统’，不得出现旧SCM名称。

## 7.2 supplier-web与共享包

| 工作区 | 阶段0职责 |
| --- | --- |
| supplier-web | 独立Vite入口、登录布局、门户布局、九个导航占位；阶段0不接真实供应商认证。 |
| shared-ui | 无业务权限判断的按钮、状态标签、空状态、错误页和SkeletonFeaturePage。 |
| api-client | HTTP客户端、标准响应、错误、认证刷新钩子；内部端与供应商端分别配置认证策略。 |
| shared-types | ApiResponse、PageResult、MenuNode、UserPrincipal、ModuleMeta等跨应用类型。 |
| config | ESLint、TypeScript、Vite共享配置和设计令牌；不保存运行时秘密。 |

## 7.3 菜单与路由一致性

- 建立机器可读的模块清单，至少包含domainCode、menuCode、label、route、componentKey、permission、sortOrder、phase和enabled。

- 数据库菜单种子、前端route-registry和占位页目录必须来源于同一清单或由校验脚本证明一致。

- scripts/validate-skeleton检查：重复menuCode、重复route、重复permission、缺失componentKey、目录缺失和排序冲突。

- 阶段7的‘预测与交付计划’只作为enabled=false预留，不出现在默认菜单，不允许直接访问。

# 8. 登录、菜单与权限最小闭环

## 8.1 最小数据表

| 表名 | 阶段0用途 |
| --- | --- |
| sys_user | 内部用户账号、密码摘要、状态和基础归属；阶段0仅种子管理员 |
| sys_role | 角色编码与状态；种子SUPER_ADMIN和SKELETON_VIEWER |
| sys_user_role | 用户与角色多对多；体现角色下挂用户的关系基础 |
| sys_menu | 目录/菜单、父级、路由、组件键、排序、可见性、启用状态和权限码 |
| sys_permission | 权限码、领域、资源、动作和说明 |
| sys_role_permission | 角色与接口/动作权限 |
| sys_role_menu | 角色与菜单可见性 |
| sys_refresh_token | 刷新会话摘要、过期、撤销和设备信息；不存明文令牌 |
| sys_login_log | 成功/失败、用户、IP摘要、时间、原因和traceId |
| sys_operation_log | 阶段0系统关键操作审计骨架 |

数据库范围　阶段0只创建平台最小表，禁止预先创建12个业务域的空业务表。业务表必须在对应模块详细设计通过后由独立Flyway迁移建立。

## 8.2 种子与安全规则

- SUPER_ADMIN拥有所有已启用菜单和权限，用于骨架验收。

- SKELETON_VIEWER只拥有工作台和只读骨架权限，用于验证菜单过滤和403。

- 初始管理员用户名可配置，密码必须从SRM_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD环境变量获得；仓库不得出现真实密码或固定生产密码。

- 密码使用强哈希算法；生产环境若未提供必要密钥或初始密码，应用应拒绝以不安全默认值启动。

- 后端接口必须执行权限校验，不能仅依赖前端隐藏菜单。

- CORS允许来源、访问令牌密钥、数据库密码和日志级别均由环境配置。

## 8.3 权限编码规范

统一格式：domain:resource:action。domain与后端模块权限前缀一致；resource使用小写kebab-case；action首期允许view、create、update、delete、submit、approve、export、manage。

| 权限码 | 含义 |
| --- | --- |
| supplier:profile:view | 查看供应商档案 |
| sourcing:quotation:submit | 提交报价/响应 |
| source:approved:manage | 管理正式供应源 |
| procurement:purchase-order:view | 查看采购订单 |
| system:role:manage | 维护角色、挂载用户和授权 |

# 9. API、数据库与审计工程规范

## 9.1 统一API响应

{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "traceId": "01J...",
  "timestamp": "2026-07-22T06:00:00Z"
}

分页data固定包含items、page、pageSize、total、totalPages；HTTP状态表达协议结果，code表达稳定业务/平台错误。校验错误返回字段级明细；生产环境不得返回堆栈。

## 9.2 数据库命名与基础字段

| 规则 | 阶段0基线 |
| --- | --- |
| 表名 | snake_case；领域前缀：wb_、sup_、sor_、con_、src_、prc_、del_、qua_、stl_、perf_、md_、sys_ |
| 主键 | id BIGINT；业务编号单独设置唯一索引，不把可变业务编号当主键 |
| 时间 | 数据库按UTC存储；API使用ISO 8601；前端按用户时区显示 |
| 审计 | created_by、created_at、updated_by、updated_at；必要时version和deleted |
| 状态 | 稳定英文code；业务状态、审批状态和接口状态分列，不共用一个status |
| 集成 | 适用对象预留source_system、external_id、external_version、idempotency_key |
| 金额数量 | DECIMAL明确精度与舍入；禁止float/double承载金额 |
| 索引 | 唯一约束表达业务唯一性；高频组织、供应商、状态、日期组合查询按用例建索引 |

## 9.3 迁移、幂等与审计

- Flyway脚本一经进入共享分支不得改写已发布版本，只能新增迁移；种子脚本必须幂等或由版本迁移保证只执行一次。

- 菜单、权限和角色种子使用稳定code定位，不以自增ID作为跨脚本引用。

- 写入型接口预留Idempotency-Key；重复请求返回原结果或明确冲突，不重复创建数据。

- 所有错误响应、登录、权限拒绝和关键系统操作带traceId；日志与审计记录分工明确。

- 删除优先采用状态终止或逻辑删除；审计与集成证据不得随业务删除。

# 10. 本地运行与部署基线

## 10.1 Docker Compose服务

| 服务 | 阶段0要求 |
| --- | --- |
| mysql | MySQL 8，持久卷，健康检查，初始化仅由Flyway负责结构 |
| backend | Spring Boot后端，等待数据库健康，暴露内部端口和健康检查 |
| internal-web | 内部端静态产物或开发服务 |
| supplier-web | 供应商端静态产物或开发服务 |
| nginx | 统一入口；/api反代后端；两个前端采用明确路径/主机规则 |

## 10.2 环境与脚本

- 提交.env.example，列出变量名、用途和示例占位；不得提交.env、密钥、令牌或真实地址。

- 提供scripts/check.sh：后端测试、前端lint/typecheck/build、骨架一致性校验。

- 提供scripts/build-all.sh、scripts/start-local.sh、scripts/stop-local.sh和必要的Windows替代说明（如适用）。

- README给出JDK、Node、Docker要求、首次启动、登录、常见故障和重置开发数据方法。

- 生产Compose模板不得包含固定密码；阶段0不执行服务器上传、容器替换和数据库清理。

# 11. 阶段0实施任务包

## S0-01　仓库与规范基线

开发内容：建立根目录、README、AGENTS.md、.editorconfig、.gitignore、五类docs兼容结构和构建入口。

完成出口：目录与规则通过审查；不含旧SCM业务结构。

## S0-02　后端模块化单体

开发内容：初始化Spring Boot；建立common/security/platform及12领域包；统一响应异常分页、traceId、健康检查和ArchUnit。

完成出口：mvn test通过；依赖违规测试可识别。

## S0-03　数据库与最小认证

开发内容：建立Flyway、10张最小系统表、管理员和查看者种子、登录刷新退出、当前用户及接口鉴权。

完成出口：可登录、可刷新、可退出；无权限接口返回403。

## S0-04　模块清单与菜单种子

开发内容：固化12域、85个二级页、1个阶段7隐藏预留；生成/校验菜单、权限、路由和组件键。

完成出口：SUPER_ADMIN菜单完整；重复/缺失校验通过。

## S0-05　内部端工程骨架

开发内容：建立internal-web、布局、路由守卫、动态菜单、工作台、403/404及全部占位页。

完成出口：登录后默认工作台；路由刷新正常；菜单按角色过滤。

## S0-06　供应商端与共享包

开发内容：建立supplier-web及九个门户占位，shared-ui、api-client、shared-types和config。

完成出口：两端独立构建；供应商端不调用内部菜单/令牌逻辑。

## S0-07　本地运行与部署模板

开发内容：建立Compose、Nginx、环境样例、构建/启动/停止脚本和日志健康检查。

完成出口：全栈可一次启动；健康检查通过；无秘密入库。

## S0-08　验证与文档交付

开发内容：执行后端测试、前端lint/typecheck/build、数据库重建、菜单路由校验和人工UI验收；形成报告。

完成出口：第13章所有必验项通过，无P0/P1问题。

## 11.1 强制执行顺序

- S0-01先冻结根目录和共享规则。

- S0-02与S0-03完成后，后端接口和数据库基线不可被前端Agent自行改动。

- S0-04先完成模块清单，再生成S0-05页面骨架和菜单种子，避免手工漂移。

- S0-06可在S0-04稳定后并行，但不得占用内部端路由和认证实现。

- S0-07集成所有产物；S0-08只做修复与验证，不新增范围。

## 11.2 共享文件保护

| 类别 | 文件/动作 |
| --- | --- |
| Codex主架构维护 | backend/pom.xml、根package.json、module-manifest、路由注册表、统一响应、认证、安全配置、Flyway系统迁移、Compose、Nginx、AGENTS.md |
| 模块Agent可修改 | 被分配模块的后端包、对应前端views目录、模块API与模块迁移；必须遵守基线 |
| 必须先申请 | 新增顶层目录、修改公共响应、改权限编码、跨模块直连表、增加基础设施依赖、修改已有Flyway脚本 |

# 12. 阶段0交付物

| 编号 | 交付物 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| D0-01 | 可运行源码 | backend、frontend/internal-web、frontend/supplier-web及共享包 |
| D0-02 | 数据库基线 | Flyway系统迁移、菜单权限种子、开发重建与校验说明 |
| D0-03 | 功能骨架 | 12一级域、85个V1.0二级占位页、1个隐藏预留、供应商门户九入口 |
| D0-04 | 身份权限最小闭环 | 登录/刷新/退出/me、动态菜单、SUPER_ADMIN与SKELETON_VIEWER |
| D0-05 | 运行部署骨架 | Compose、Nginx、环境变量样例、构建和本地运行脚本 |
| D0-06 | 工程规范 | AGENTS.md、开发指南、API/数据库/权限规范和模块边界说明 |
| D0-07 | 质量证据 | 测试结果、构建结果、菜单路由校验、UI验收和问题清单 |

## 12.1 文档落位

| 目录 | 阶段0文件 |
| --- | --- |
| docs/01-业务蓝图与总体设计 | 保留已通过评审的V1.0总体设计说明书，不在阶段0改写 |
| docs/02-业务需求与功能规划 | 执行总表、本阶段任务书、模块清单说明 |
| docs/03-模块详细设计 | 建立12域索引README；暂不批量编写空白详细设计 |
| docs/04-接口与数据设计 | API规范、数据库规范、权限编码规范、系统表数据字典 |
| docs/05-测试验收与运维 | 本地运行手册、阶段0验收记录、构建与恢复说明 |

# 13. 验收标准与测试清单

## A. 工程与构建

- 后端mvn clean test成功；模块边界测试成功。

- 前端npm ci、lint、typecheck、test、build成功；两个应用均生成独立产物。

- scripts/check.sh在干净环境可重复执行，退出码正确。

## B. 数据库与启动

- 空MySQL实例启动时Flyway可完整迁移；重复启动不重复插入菜单或管理员。

- Compose所有服务健康；停止再启动数据仍在；开发数据重置步骤明确。

- 应用缺少生产必要秘密时不会使用不安全默认值继续启动。

## C. 登录与权限

- SUPER_ADMIN可登录、刷新、退出并获得完整菜单。

- SKELETON_VIEWER只看到授权菜单；直接访问未授权路由显示403；调用未授权接口返回403。

- 失效/撤销令牌不可继续访问；日志不打印令牌和密码。

## D. 菜单与页面骨架

- 内部端显示12个一级域，顺序和名称与蓝图一致；工作台无固定二级侧栏。

- 85个V1.0二级占位页均有唯一menuCode、route、componentKey和view权限。

- 阶段7预测与交付计划默认隐藏且直接访问不可用。

- 所有启用路由可打开并刷新；未知地址404；菜单、面包屑和页面标题一致。

## E. 应用边界

- 供应商端独立构建与访问，不进入内部12域，不复用内部权限判断。

- 业务模块无真实CRUD、业务表、伪造交易或模拟KPI。

- 代码搜索不存在旧SCM系统名称、旧包名、旧菜单编码和真实秘密。

## F. 文档与可交接

- README可让新Agent在不询问隐含规则的情况下构建启动。

- AGENTS.md明确受保护文件、模块边界、构建命令和报告格式。

- 阶段0开发报告列出所有新增/修改文件、命令结果、遗留问题和Git状态。

## 13.1 阶段出口

通过条件　所有必验项通过；后端、两个前端和Compose均可复现；无P0/P1缺陷；没有未说明的架构偏差；Codex复核报告结论为‘通过’。

不通过条件　任何一级域/二级页面缺失、菜单与路由不一致、后端仅靠前端隐藏鉴权、供应商端与内部端权限混用、构建不可复现或出现真实秘密，均不得进入模块并行开发。

# 14. 执行约束与交接

## 14.1 Codex执行约束

- 执行前记录git status和现有文件，不覆盖用户已有文档或未提交变更。

- 先完成只读盘点；若目标目录不是空仓库或存在冲突架构，停止并报告，不擅自删除。

- 每完成一个任务包运行对应最小测试；最终运行全量check。

- 不提交、不推送、不部署、不清库，除非用户在对应步骤明确授权。

- 发现任务书与已评审蓝图冲突时，以蓝图业务边界为准并报告，不自行创造第13个一级域。

- 结束时交付开发报告，不只回复‘已完成’。

## 14.2 阶段0之后

阶段0通过后，先进入阶段1的平台与数据底座，再按已确认依赖进入供应商、供应源及后续业务模块。可以多Agent并行，但并行单元以已冻结的领域目录为边界。

- Codex保留主架构、公共底座、合并复核和跨模块问题处理职责。

- OpenCode + DeepSeek或其他终端Agent按单一领域领取开发任务，不修改共享基线。

- 每个业务模块在编码前补齐对应的模块详细设计、状态机、权限矩阵和数据库字段。

- IDE Agent负责类型、lint、格式和构建细节检查；最终仍由Codex做跨模块复核。

# 附录 A　一级、二级菜单与权限编码清单

本附录是阶段0菜单、路由、占位目录和权限种子的直接基线。一级菜单code为MENU_<DOMAIN>；二级菜单code与view权限如下。

## A.1　工作台

一级菜单：MENU_WORKBENCH　后端包：com.srm.workbench　前端目录：views/workbench

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台首页 | MENU_WORKBENCH_HOME | /workbench | workbench:home:view |

## A.2　供应商管理

一级菜单：MENU_SUPPLIER　后端包：com.srm.supplier　前端目录：views/supplier

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商资源池 | MENU_SUPPLIER_POOL | /supplier/pool | supplier:pool:view |
| 注册申请 | MENU_SUPPLIER_REGISTRATION | /supplier/registrations | supplier:registration:view |
| 供应商档案 | MENU_SUPPLIER_PROFILE | /supplier/profiles | supplier:profile:view |
| 准入与认证 | MENU_SUPPLIER_ADMISSION | /supplier/admissions | supplier:admission:view |
| 资质证照 | MENU_SUPPLIER_QUALIFICATION | /supplier/qualifications | supplier:qualification:view |
| 复审与变更 | MENU_SUPPLIER_REVIEW_CHANGE | /supplier/reviews-changes | supplier:review-change:view |
| 冻结与退出 | MENU_SUPPLIER_RESTRICTION | /supplier/restrictions | supplier:restriction:view |
| 供应商用户 | MENU_SUPPLIER_USER | /supplier/users | supplier:user:view |

## A.3　战略寻源

一级菜单：MENU_SOURCING　后端包：com.srm.sourcing　前端目录：views/sourcing

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寻源需求 | MENU_SOURCING_REQUIREMENT | /sourcing/requirements | sourcing:requirement:view |
| 寻源项目 | MENU_SOURCING_PROJECT | /sourcing/projects | sourcing:project:view |
| RFI/RFQ | MENU_SOURCING_RFX | /sourcing/rfx | sourcing:rfx:view |
| 招投标/竞价 | MENU_SOURCING_BID_AUCTION | /sourcing/bids-auctions | sourcing:bid-auction:view |
| 供应商报价 | MENU_SOURCING_QUOTATION | /sourcing/quotations | sourcing:quotation:view |
| 澄清答疑 | MENU_SOURCING_CLARIFICATION | /sourcing/clarifications | sourcing:clarification:view |
| 评审与定标 | MENU_SOURCING_EVALUATION_AWARD | /sourcing/evaluations-awards | sourcing:evaluation-award:view |
| 中选转化任务 | MENU_SOURCING_CONVERSION | /sourcing/conversions | sourcing:conversion:view |

## A.4　合同与价格管理

一级菜单：MENU_CONTRACT　后端包：com.srm.contract　前端目录：views/contract

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同台账 | MENU_CONTRACT_CONTRACT | /contract/contracts | contract:contract:view |
| 框架/补充协议 | MENU_CONTRACT_AGREEMENT | /contract/agreements | contract:agreement:view |
| 采购依据 | MENU_CONTRACT_PURCHASING_BASIS | /contract/purchasing-bases | contract:purchasing-basis:view |
| 价格条件 | MENU_CONTRACT_PRICE_CONDITION | /contract/price-conditions | contract:price-condition:view |
| 调价与版本 | MENU_CONTRACT_PRICE_VERSION | /contract/price-versions | contract:price-version:view |
| 续签/终止 | MENU_CONTRACT_RENEWAL_TERMINATION | /contract/renewals-terminations | contract:renewal-termination:view |
| 履约与临期预警 | MENU_CONTRACT_PERFORMANCE_ALERT | /contract/performance-alerts | contract:performance-alert:view |

## A.5　供应源管理

一级菜单：MENU_SOURCE　后端包：com.srm.source　前端目录：views/source

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选供应源 | MENU_SOURCE_CANDIDATE | /supply-source/candidates | source:candidate:view |
| 试制/条件供应源 | MENU_SOURCE_TRIAL_CONDITIONAL | /supply-source/trial-conditional | source:trial-conditional:view |
| 正式供应源 | MENU_SOURCE_APPROVED | /supply-source/approved | source:approved:view |
| 供应配额 | MENU_SOURCE_QUOTA | /supply-source/quotas | source:quota:view |
| 能力与交期 | MENU_SOURCE_CAPACITY | /supply-source/capacities | source:capacity:view |
| 限制/暂停 | MENU_SOURCE_RESTRICTION | /supply-source/restrictions | source:restriction:view |
| 供应源变更历史 | MENU_SOURCE_HISTORY | /supply-source/history | source:history:view |

## A.6　采购协同

一级菜单：MENU_PROCUREMENT　后端包：com.srm.procurement　前端目录：views/procurement

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | MENU_PROCUREMENT_REQUIREMENT | /procurement/requirements | procurement:requirement:view |
| 供应源匹配 | MENU_PROCUREMENT_MATCHING | /procurement/matching | procurement:matching:view |
| 需求缺口 | MENU_PROCUREMENT_GAP | /procurement/gaps | procurement:gap:view |
| 需求分配 | MENU_PROCUREMENT_ALLOCATION | /procurement/allocations | procurement:allocation:view |
| 采购订单 | MENU_PROCUREMENT_PURCHASE_ORDER | /procurement/purchase-orders | procurement:purchase-order:view |
| 订单确认 | MENU_PROCUREMENT_CONFIRMATION | /procurement/confirmations | procurement:confirmation:view |
| 订单变更/取消 | MENU_PROCUREMENT_CHANGE_CANCEL | /procurement/changes-cancellations | procurement:change-cancel:view |

隐藏预留　预测与交付计划：MENU_PROCUREMENT_FORECAST_PLAN；/procurement/forecast-plans；procurement:forecast-plan:view。阶段7，默认隐藏且不生成可访问页面。

## A.7　交付与收货协同

一级菜单：MENU_DELIVERY　后端包：com.srm.delivery　前端目录：views/delivery

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付计划 | MENU_DELIVERY_PLAN | /delivery/plans | delivery:plan:view |
| ASN | MENU_DELIVERY_ASN | /delivery/asn | delivery:asn:view |
| 包装与标签 | MENU_DELIVERY_PACKAGING_LABEL | /delivery/packaging-labels | delivery:packaging-label:view |
| 发运/在途 | MENU_DELIVERY_SHIPMENT | /delivery/shipments | delivery:shipment:view |
| 到货预约 | MENU_DELIVERY_APPOINTMENT | /delivery/appointments | delivery:appointment:view |
| 收货反馈 | MENU_DELIVERY_RECEIPT | /delivery/receipts | delivery:receipt:view |
| 数量差异 | MENU_DELIVERY_QUANTITY_DIFFERENCE | /delivery/quantity-differences | delivery:quantity-difference:view |
| 退货发运 | MENU_DELIVERY_RETURN | /delivery/returns | delivery:return:view |

## A.8　供应商质量管理

一级菜单：MENU_QUALITY　后端包：com.srm.quality　前端目录：views/quality

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核计划 | MENU_QUALITY_AUDIT | /quality/audits | quality:audit:view |
| 物料资格 | MENU_QUALITY_MATERIAL_QUALIFICATION | /quality/material-qualifications | quality:material-qualification:view |
| 样件/试制 | MENU_QUALITY_SAMPLE_TRIAL | /quality/samples-trials | quality:sample-trial:view |
| 量产认可 | MENU_QUALITY_PRODUCTION_APPROVAL | /quality/production-approvals | quality:production-approval:view |
| 检验结果 | MENU_QUALITY_INSPECTION | /quality/inspections | quality:inspection:view |
| 质量异常 | MENU_QUALITY_ISSUE | /quality/issues | quality:issue:view |
| SCAR/8D | MENU_QUALITY_SCAR_8D | /quality/scar-8d | quality:scar-8d:view |
| 退货/返工/复验 | MENU_QUALITY_REWORK_REINSPECTION | /quality/rework-reinspection | quality:rework-reinspection:view |
| 供应商变更 | MENU_QUALITY_SUPPLIER_CHANGE | /quality/supplier-changes | quality:supplier-change:view |

## A.9　对账与结算协同

一级菜单：MENU_SETTLEMENT　后端包：com.srm.settlement　前端目录：views/settlement

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对账单 | MENU_SETTLEMENT_RECONCILIATION | /settlement/reconciliations | settlement:reconciliation:view |
| 差异处理 | MENU_SETTLEMENT_DIFFERENCE | /settlement/differences | settlement:difference:view |
| 发票协同 | MENU_SETTLEMENT_INVOICE | /settlement/invoices | settlement:invoice:view |
| 请款材料 | MENU_SETTLEMENT_PAYMENT_REQUEST | /settlement/payment-requests | settlement:payment-request:view |
| 应付状态 | MENU_SETTLEMENT_PAYABLE_STATUS | /settlement/payable-status | settlement:payable-status:view |
| 付款结果 | MENU_SETTLEMENT_PAYMENT_RESULT | /settlement/payment-results | settlement:payment-result:view |

## A.10　绩效与风险管理

一级菜单：MENU_PERFORMANCE　后端包：com.srm.performance　前端目录：views/performance

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标模型 | MENU_PERFORMANCE_INDICATOR_MODEL | /performance/indicator-models | performance:indicator-model:view |
| 绩效评分 | MENU_PERFORMANCE_SCORE | /performance/scores | performance:score:view |
| 评级结果 | MENU_PERFORMANCE_RATING | /performance/ratings | performance:rating:view |
| 风险台账 | MENU_PERFORMANCE_RISK | /performance/risks | performance:risk:view |
| 预警事件 | MENU_PERFORMANCE_ALERT | /performance/alerts | performance:alert:view |
| 改善计划 | MENU_PERFORMANCE_IMPROVEMENT | /performance/improvements | performance:improvement:view |
| 供应决策 | MENU_PERFORMANCE_SUPPLY_DECISION | /performance/supply-decisions | performance:supply-decision:view |
| 第二供应源计划 | MENU_PERFORMANCE_SECOND_SOURCE | /performance/second-source-plans | performance:second-source:view |

## A.11　基础数据中心

一级菜单：MENU_MASTERDATA　后端包：com.srm.masterdata　前端目录：views/masterdata

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业组织 | MENU_MASTERDATA_ORGANIZATION | /master-data/organizations | masterdata:organization:view |
| 采购组织 | MENU_MASTERDATA_PURCHASING_ORG | /master-data/purchasing-organizations | masterdata:purchasing-organization:view |
| 工厂/收货地点 | MENU_MASTERDATA_PLANT_RECEIVING | /master-data/plants-receiving | masterdata:plant-receiving:view |
| 物料 | MENU_MASTERDATA_MATERIAL | /master-data/materials | masterdata:material:view |
| 品类 | MENU_MASTERDATA_CATEGORY | /master-data/categories | masterdata:category:view |
| 单位/币种/税码 | MENU_MASTERDATA_UNIT_CURRENCY_TAX | /master-data/units-currencies-taxes | masterdata:unit-currency-tax:view |
| 交付地点 | MENU_MASTERDATA_DELIVERY_LOCATION | /master-data/delivery-locations | masterdata:delivery-location:view |
| 外围映射 | MENU_MASTERDATA_EXTERNAL_MAPPING | /master-data/external-mappings | masterdata:external-mapping:view |

## A.12　系统管理

一级菜单：MENU_SYSTEM　后端包：com.srm.system　前端目录：views/system

| 二级功能/页面 | menu_code | route | view权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | MENU_SYSTEM_USER | /system/users | system:user:view |
| 角色与挂载用户 | MENU_SYSTEM_ROLE | /system/roles | system:role:view |
| 权限与数据域 | MENU_SYSTEM_PERMISSION | /system/permissions | system:permission:view |
| 流程 | MENU_SYSTEM_WORKFLOW | /system/workflows | system:workflow:view |
| 字典参数 | MENU_SYSTEM_DICTIONARY_PARAMETER | /system/dictionaries-parameters | system:dictionary-parameter:view |
| 模板附件 | MENU_SYSTEM_TEMPLATE_ATTACHMENT | /system/templates-attachments | system:template-attachment:view |
| 消息 | MENU_SYSTEM_MESSAGE | /system/messages | system:message:view |
| 审计日志 | MENU_SYSTEM_AUDIT_LOG | /system/audit-logs | system:audit-log:view |
| 接口与任务监控 | MENU_SYSTEM_INTEGRATION_JOB | /system/integrations-jobs | system:integration-job:view |

# 附录 B　前端占位页目录规则

每个二级页面目录根据模块key与resource生成。下面给出三个完整示例；其余页面按附录A同一规则生成并由validate-skeleton校验。

frontend/apps/internal-web/src/views/supplier/profile/index.vue
frontend/apps/internal-web/src/views/sourcing/evaluation-award/index.vue
frontend/apps/internal-web/src/views/quality/scar-8d/index.vue
frontend/apps/internal-web/src/views/system/role/index.vue

## B.1 component_key规则

- component_key使用<module>/<resource>/index，例如supplier/profile/index。

- route-registry显式导入每个component_key，构建时即可发现缺失文件。

- menu_code、route、component_key和permission不得由页面运行时猜测或拼接。

- 同一resource若后续拆列表/详情，二级菜单仍指向列表入口，详情使用隐藏路由并继承权限。

# 附录 C　阶段0开发报告模板

《阶段0：SRM系统工程架构与功能骨架搭建开发报告》
1. 执行结论：通过 / 需整改 / 受阻
2. 执行前后Git状态：分支、HEAD、未跟踪/未提交文件
3. 实际新增文件：按backend、frontend、database、deploy、docs、scripts分组
4. 实际修改文件：说明修改原因，确认未覆盖用户文件
5. 架构实现：模块目录、菜单数量、页面数量、权限种子、双前端边界
6. 验证命令与结果：mvn、npm、校验脚本、Compose、健康检查
7. 人工验收：登录、菜单、403/404、刷新、供应商端边界
8. 安全检查：秘密扫描、日志脱敏、默认密码与生产配置
9. 偏差与遗留问题：影响、临时处理、建议责任阶段
10. 未执行事项：提交、推送、服务器部署、数据删除等
11. 下一步建议：是否允许进入阶段1

报告要求　所有数量必须来自校验脚本或实际文件统计；不得以‘大致完成’代替构建、权限和页面证据。

文档结束　本任务书确认后，Codex可按S0-01至S0-08顺序在全新srm-system仓库执行阶段0。